АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2011                                                        № 292

г. Балаково

О внесении изменений в приложение постановления администрации города Балаково от 24 августа 2010г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение постановления администрации города Балаково от 24 августа 2010г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.»:

1.1.В паспорте муниципальной целевой программы в разделе «Объемы. Этапы и источники финансирования программы» после слов  «Общий объем финансирования Программы до 2013 года составляет» читать:                        «4370851,00 руб. (прогнозно), из них:

- в 2011 году 1 500 000,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- в 2012 году 2 399 475,0 руб. (прогнозно) за счет средств местного бюджета;

- в 2013 году 471376,00 руб. (прогнозно) за счет средств местного бюджета.

1.2. Раздел 3 «План мероприятий по реализации Программы»                           и раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной целевой программе                           «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2013г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                              О.Г. Мазунина

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 29 марта 2011г. № 292

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В период реализации данной программы капитальный ремонт индивидуальных бойлеров необходимо выполнить с учетом применения современных требований и материалов. Перечень индивидуальных бойлеров многоквартирных домов представлен в приложения № 1.

3.1 ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

График проведения капитального ремонта бойлеров составлен по результатам проведенного обследования, технического состояния, на данный момент, принимая во внимание производительность бойлера и с учетом поступивших обращений жителей домов на некачественное обеспечение горячего водоснабжения.

Учитывая текущее техническое состояние бойлеров, капитальный ремонт будет производиться в четыре этапа.

I этап - 2010 год – проведение технического обследования индивидуальных бойлеров, определение стоимости проведения ремонтов, составление смет.

II этап –капитальный ремонт бойлеров на 2011 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Ф.Соц-ма д.6 | 1973 | 219 | 2000 | 4 | замена |
| 2 | ул.Волжская д.41 | 1967 | 114 | 4000 | 4 | замена |
| 3 | ул.Привокзальная д.7 | 1977 | 108 | 4000 | 4 | замена |
| 4 | ул.Н.Леонова д.11 | 1964 | 159 | 4000 | 6 | замена |

III этап –капитальный ремонт бойлеров на 2012 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
| 1 | ул.Ленина д.109а | 1973 | 159 | 3500 | 4 | замена |
| 2 | ул.Привокзальная д.8 | 1970 | 159 | 4000 | 2 | замена |
| 3 | ул.Ленина д.100 | 1972 | 219 | 4000 | 2 | замена |
| 4 | ул.Привокзальная д.6 | 1978 | 219 | 4000 | 2 | замена |
| 5 | ул.Комсомольская д.35 | 1972 | 273 | 4000 | 2 | замена |
| 6 | ул.Ф.Социализма д.6а | 1975 | 273 | 4000 | 3 | замена |

IV этап –капитальный ремонт бойлеров на 2013 год

| № п/п | адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Параметры бойлера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во секций (шт) |  |
|  | ул.Шевченко д.22 | 1973 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
|  | ул.Ленина д.121 | 1967 | 159 | 3000 | 3 | кап.ремонт |
|  | ул.Минская д.3 | 1966 | 159 | 4000 | 6 | кап.ремонт |
|  | ул.Ленина д.98 | 1972 | 160 | 3000 | 3 | кап.ремонт |
|  | ул.Н.Леонова д.23 | 1966 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
|  | ул.Шевченко д.24 | 1973 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
|  | ул.Н.Леонова д.22 | 1972 | 273 | 4000 | 2 | кап.ремонт |
|  | ул.Шевченко д.79а | 1974 | 219 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
|  | ул.Н.Леонова д.12 | 1964 | 159 | 4000 | 6 | кап.ремонт |
|  | ул.Н.Леонова д.13 | 1964 | 159 | 4000 | 4 | кап.ремонт |
|  | ул.Н.Леонова д.31 | 1968 | 219 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
|  | ул.Шевченко д.101 | 1970 | 159 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
|  | ул.Ленина д.70 | 1967 | 159 | 2000 | 6 | кап.ремонт |
|  | ул.Ленина д.76 | 1970 | 325 | 4000 | 3 | кап.ремонт |
|  | ул.Ак.Жука д.48а | 1969 | 159 | 2000 | 2 | кап.ремонт |
|  | ул.Ак.Жука д.56 | 1969 | 159 | 2000 | 2 | кап.ремонт |

В ходе выполнения программных мероприятий по реализации данной программы срок выполнения работ и адреса бойлеров могут быть изменены в пределах утвержденных сметных назначений на очередной финансовый год.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации мероприятий по каждому конкретному адресу будет проведено дополнительное обследование с уточнением необходимого объема работ и составлением смет с учетом схемы расположения бойлера.

В рамках программы планируется к замене 26 бойлеров на сумму 4 370 51,00 руб., за счет муниципального бюджета, в том числе:

- 1 500 000, 00 руб. - 2011 год - 4 шт.

- 2 399 475,00 руб. - 2012 год - 6 шт.

- 471 376,0 руб. - 2013 год- 16 шт

| Год | Всего денежных средств на финансирование муниципальной адресной программы по капитальному ремонту индивидуальных бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково (прогнозно) руб | Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (прогнозно) руб. |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 500 000, 00 | 1 500 000, 00 |
| 2012 | 2 399 475,00 | 2 399 475,00 |
| 2013 | 471 376,0 | 471 376,0 |
| Всего 4 370 851,00 | 4 370 851,00 |

Финансовое обеспечение Программы будет производиться в пределах средств предусмотренных в бюджете муниципального образования город Балаково на очередной финансовый год.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 29 марта 2011г. № 292

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013г.г.»

Система программных мероприятий на период реализации программы

| местопроведение программных мероприятий | наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | срок исполнения | объем финансового обеспечения руб | в том числе за счет средств | ответственный исполнитель | ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования руб. | федеральный бюджет руб. | областной бюджет руб. | вне бюджетные средства руб. |  |  |
| многоквартирные дома муниципального образования | определение технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» МУП «ГКС» | определение фактическое техническое состояние индивидуальных бойлеров, составление смет на выполнение данного вида работ |
| многоквартирные дома муниципального образования | выполнение работ по замене или капитальному ремонту индивидуальных бойлеров | 2011 -2013 | 4 370 851,0 | 4 370 851,0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | замена или капитальный ремонт бойлеров в соответствии с адресным списком |
| многоквартирные дома муниципального образования | включение в состав общедромового имущества индивидуальных бойлеров | 2010 -2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | индивидуальные бойлеры в состав общедомового имуществ включены |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 29 марта 2011г. № 292

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров

многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013 гг.»

Система программных мероприятий с разбивкой по годам

| местопроведение программных мероприятий | наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | срок исполнения | объем финансового обеспечения руб | в том числе за счет средств | ответственный исполнитель | ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования руб. | федеральный бюджет руб. | областной бюджет руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул.Ф.Социализма д.6 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 397 928,0 | 397 928,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Волжская д.41 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 344 739,0 | 344 739,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Привокзальная д.7 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 319 322,0 | 319 322,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Н.Леонова д.11 | капитальный ремонт бойлера | 2011 | 355 889,0 | 355 889,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Ленина д.109а | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 356 408,0 | 356 408,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Привокзальная д.8 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 190 317,0 | 190 317,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Ленина д.100 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 311 822,0 | 311 822,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Привокзальная д.6 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 344 746,0 | 344 746,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Комсомольская д.35 | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 457 799,0 | 457 799,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Ф.Социализма д.6а | капитальный ремонт бойлера | 2012 | 738 383,0 | 738 383,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Проведена замена бойлера |
| ул.Шевченко д.22 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 34 291,0 | 34 291,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.121 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 31 217,0 | 31 217,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Минская д.3 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 129 778,0 | 129 778,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.98 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 15 790,0 | 15 790,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Н.Леонова д.23 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 66 723,0 | 66 723,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.24 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 53 373,0 | 53 373,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Н.Леонова д.22 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 45 127,0 | 45 127,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.79а | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 26 741,0 | 26 741,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул.Н.Леонова д.12 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 18 003,0 | 18 003,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Н.Леонова д.13 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 11 444,0 | 11 444,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Н.Леонова д.31 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 15 912,0 | 15 912,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Шевченко д.101 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 8 301,0 | 8 301,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.70 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | * | * | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ленина д.76 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | * | * | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ак.Жука д.48а | капитальный ремонт бойлера | 2013 | * | * | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |
| ул.Ак.Жука д.56 | капитальный ремонт бойлера | 2013 | 14 676,0 | 14 676,0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | Выполнен капитальный ремонт |

*- стоимость выполнения капитального ремонта будет определена непосредственно в год запланированного проведения ремонта данного бойлера

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 29 марта 2011г. № 292

Приложение № 4

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных

бойлеров многоквартирных домов

муниципального образования

город Балаково на 2010-2013 г.г.»

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы

| Цели и задачи программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Измененные значения, в том числе по годам | Целевое значение на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Цель 1. повышение эффективности использования энергетических ресурсов и тепломеханического оборудования в муниципальном образовании город Балаково за счет снижения с 2010 года перерасхода теплового ресурса, необходимого на подогрев холодной воды; | снижение удельного расхода тепловой энергии без снижения качества предоставляемого горячего водоснабжения | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Бесперебойная работа тепломеханического оборудования, увеличение межремонтного срока эксплуатации |
| Задача 1. проведение комплекса мероприятий по определению текущего технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов; | проведение комплекса мероприятий по определению текущего технического состояния индивидуальных бойлеров многоквартирных домов | 43 шт.* |  |  | 4 шт. |  | 6 шт. |  | 16 шт. |  | Обследование индивидуальных бойлеров по определению технического состояния проведены. |
| Цель 2-уменьшение доли расходов жителей на оплату за коммунальные услуги; | снижение доли расходов жителей на оплату за горячее водоснабжение, не менее чем на 3 %. | 0 |  |  | 3% |  |  |  |  |  | уменьшение доли расходов жителей на оплату за коммунальные услуги не менее, чем на 3% |
| Задача 2 определение стоимости проведения капитального ремонта бойлеров; | определение стоимости проведения капитального ремонта бойлеров; | 26 шт. |  |  | 1500000,0 |  | 2399475,0 |  | 471376,0 |  | Стоимость проведения капитального ремонта индивидуальных бойлеров определенна. |
| Цель 3 обеспечение бесперебойного и качественного горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов; | увеличение межремонтного периода бойлеров, снижение аварийных ситуаций |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | обеспечение бесперебойного и качественного горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов; |
| Задача 3 определение участников выполнения работ по капитальному ремонту бойлеров согласно действующему законодательству. | определение участников выполнения работ по капитальному ремонту бойлеров | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Провести конкурс на выполнение капитального ремонта индивидуальных бойлеров согласно действующего законодательства. |
| Цель 4 Приведение перечня общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством | соответствие перечня состава общедомового имущества согласно действующего законодательства | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 -включение индивидуальных бойлеров в состав общедомового имущества. | включение бойлеров в состав общедомового имущества. | 43 шт. |  |  | 4 шт. |  | 6 шт. |  | 16 шт. |  | Индивидуальные бойлера в количестве 43 шт. включены в состав общедомового имущества. |

* - из обследуемых существующих индивидуальных бойлеров в количестве 43 шт. капитальному ремонту подлежат 26 шт.

Приложение №5 к постановлению

администрации муниципального образования

город Балаково

от 29 марта 2011г. № 292

Приложение №5

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт индивидуальных

бойлеров многоквартирных домов муниципального

образования город Балаково на 2010-2013 г.г.»

Отчет

Об исполнении мероприятий муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт индивидуальных  бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково на 2010-2013 годы»

за__________________20___г.

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Предусмотрено средств | Обеспеченность программы (в процентном отношении) | Классификация расходов бюджетов | Начислено на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В программе | Решением «о бюджете МО город Балаково на _____г.» |  |  |  |  |  |
|  | «Капитальный ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов муниципального образования город Балаково на 2010-2013 годы» | 4370851,0 руб |  |  |  |  |  |  |