Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 30 мая 2012г. № 522

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Балаково на 2010-2012 годы»

г. Балаково

2010г.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

1.1 Анализ существующего положения в комплексном повышении безопасности дорожного движения города.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном  обеспечении безопасности дорожного движения города, по результатам исследования в 2 разделе будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Возросшие за последние годы темпы  роста автомобилизации привели к тому, что многие магистрали в городе по своему техническому и эксплуатационному состоянию в настоящее время не соответствуют возросшей интенсивности движения городского автомобильного автотранспорта. Возникает необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В момент разработки муниципальной целевой программы на территории города действовало 24 светофорных объекта, из которых за 2008 год вновь установлен 1 светофорный объект, что является недостаточным, в 2009 году- 1 светофорный объект вновь установлен

Для упорядочения движения автотранспорта, в связи с изменением архитектурных особенностей города и направления движения транспортных потоков, необходима дополнительная установка светофорных объектов.

1.2 Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой программы.

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Балаково в 2010-2012годах» (далее - Программа) разработана в целях улучшения безопасности дорожного движения муниципального образования города Балаково, а так же снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Обеспечить доступность транспорта и городской среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Состояние безопасности дорожного движения муниципального образования город Балаково характеризуется как сложное. Наличие роста автотранспорта  в городе, легкового и грузового, создает угрозу безопасности дорожного движения.

В городе Балаково за 2006 и 2007годы было совершено 470 ДТП,                    в результате которых погибло 48 чел., ранено 555 чел. За 2009 год на территории города Балаково и Балаковского района произошло 214 ДТП, в которых погиб 21 человек, пострадало 264 человек. Основной задачей программы является сокращение количества лиц, пострадавших в ДТП для реализации которой, необходимо строительство 3-х светофорных объектов, нанесение 106,8км. дорожной разметки на территории муниципального образования город Балаково.

К решению проблем безопасности дорожного движения необходим программно-целевой подход, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных объектов дорожных сетей.

Проблема  безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения          на дорогах.

2. Цели и задачи программы по повышению безопасности дорожного движения.

2.1. Цель программы.

Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Задачи программы:

Повышение правового сознания участников дорожного движения                     и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах; совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р52289-2004

3. Сроки реализации Программы

2010-2012годы.

4. Программные мероприятия.

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-экономические, производственные и организационно-хозяйственные, обеспечивающих достижение программных целей.                                В соответствии с поставленными целью и задачами система по реализации Программы включает в себя комплекс мероприятий по следующим основным направлениям:

Мероприятия по светофорным объектам  на 2010-2012 год приводится                 в таблице 4.1.

Мероприятия по установке дорожных знаков и устройству искусственных дорожных неровностей на 2010-2012 год приведено                            в таблице 4.2,

Система программных мероприятий на 2010-2012 год приводится                      в таблице 4.3.

Мероприятия по установке видеокамер на 2010-2012 год приводятся в таблице 4.4

5. Ресурсное обеспечение программы на 2010-2012годы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы из бюджета муниципального образования город Балаково составит 10515,1тыс. руб., в т.ч.:

2010г.-2916 тыс. руб.;

2011г.- 6136,4тыс. руб. (из них 548,6 тыс. руб. в виде субсидий МКУП «Балавтодор». На установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки из бюджета муниципального образования город Балаково; 1589,4 тыс. руб.               из федерального бюджета, направленные на обеспечение доступности транспорта и городской среды для людей с ограниченными физическими возможностями);

2012г.- 1462,7 тыс. руб. (из них 300 тыс. руб. в виде субсидий МКУП «Балавтодор».  На установку остановочных павильонов).

6. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Исполнитель основных мероприятий Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление экономики и Комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по форме (таблица 6.1.) в соответствии с постановлением администрации города Балаково от 03.04.2012г. № 320 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково».

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться                      в процессе экспертных проверок с участием представителей муниципального заказчика, управления экономики, комитета финансов администрации муниципального образования город Балаково.

Муниципальные заказчики подготавливают до 20 января                                 и предоставляют в Управление экономики, Комитет финансов администрации муниципального образования город Балаково информацию о ходе реализации программы за прошедший год.

В информации должны содержаться:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам                              на реализацию программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  программы показателям, установленным при утверждении программы;

данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

7. Оценка эффективности реализации программы

Система показателей и индикаторов эффективности и реализации и программы приводится в таблице 7.1.